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ส่วนที่  1

บทนำ
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี   เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ   โดยมีหลักการที่ว่า   ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง   และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย   จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด

ความหมายของแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี    หมายความถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการที่พัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี   ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาสามปี     จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างใกล้ชิด   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำงบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทำงบประมาณประจำปี
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ  ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจำปี  และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
1.3 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. เก็บรวบรวมข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
3. การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
4. การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในช่วงสามปี
5. การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี
6. การอนุมัติแผนและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1.4 ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี


การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ     เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
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ตราเครื่องหมายและความหมาย
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น

ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น   เป็นประสานมือ 
นาข้าว  และต้นมะม่วง  เป็นสัญลักษณ์ของตำบล  ซึ่งได้กำหนดขึ้นให้มีความหมาย  ดังนี้
“ประสานมือ”   หมายถึง  การร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ
“นาข้าวและต้นมะม่วง” หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ในอาชีพทำนาข้าวของราษฎรในตำบล และความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินที่ใช้ในการเกษตร

1.   สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง / อาณาเขตของตำบล
ตำบลมะม่วงสองต้น เป็นตำบลหนึ่งใน 13 ตำบลของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ  12  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ   ดังนี้
ทิศเหนือ


ติดต่อกับ

ตำบลโพธิ์เสด็จ
ทิศใต้


ติดต่อกับ

ตำบลนาสาร
ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

ตำบลไชยมนตรี
1.2 เนื้อที่
ตำบลมะม่วงสองต้น มีเนื้อที่ทั้งหมด  19.105  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 11,941 ไร่
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลมะม่วงสองต้น มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสภาพดินทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทราย เหมาะแก่การทำการเกษตร มีคลองธรรมชาติเป็นคลองสายหลัก คือ คลองท่าดี  คลองส้อน และลำคลองที่ก่อสร้างขึ้น คือคลองส่งน้ำชลประทานท่าดี   คลองส่งน้ำชลประทานเสาธง
1.4 จำนวนหมู่บ้าน
ตำบลมะม่วงสองต้น ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน  ดังนี้
หมู่ที่  1   บ้านในฉาง
นายสุอีบ
บูมะลายู
ผู้ใหญ่บ้าน




นายสุธรรม
ผดุงกิจ

สมาชิกสภาอบต.




นายสุธิระ
สุรษา

สมาชิกสภาอบต.
หมู่ที่  2  บ้านนาสำโรง
นายสุธรรม
สมทอง

 กำนันตำบล




นายเหม

หมื่นศรีรา
สมาชิกสภาอบต.




นายสำพันธ์
สมทอง

สมาชิกสภาอบต.
หมู่ที่  3 บ้านต้นยาง

นายณรงค์
เยี่ยมเวช

ผู้ใหญ่บ้าน




นายไสว

ชูสวัสดิ์

สมาชิกสภาอบต.




นายถาวร
เยี่ยมเวช

สมาชิกสภาอบต.
หมู่ที่  4  บ้านสมอชัย
นายวรวิทย์ 
 เวศวิทย์              ผู้ใหญ่บ้าน




นายธนากรณ์
สาพรเจริญ
สมาชิกสภาอบต.




นายประสิทธิ์
รัตนนุพงศ์
สมาชิกสภาอบต.
หมู่ที่  5  บ้านสามดอน
นางวราภรณ์
เพชรกิจ 
ผู้ใหญ่บ้าน




นางเกษร            ขาววงค์  
สมาชิกสภาอบต.




นายวัชรา             โทการ  
สมาชิกสภาอบต.
หมู่ที่  6  บ้านคลองลาว
นายประกอบ
เหล็กเพ็ชร์
 ผู้ใหญ่บ้าน




นายเจริญ
มณีสุวรรณ
สมาชิกสภาอบต.




นายสมพงค์
จิตวิบูลย์
สมาชิกสภาอบต.
1.5 จำนวนประชากร
ประชากรของตำบลมะม่วงสองต้น มีทั้งสิ้น   4,531   คน   แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้
	หมู่ที่
	จำนวนครัวเรือน
	ประชากร (คน)

	
	
	ชาย
	หญิง
	รวม

	หมู่ที่  1  บ้านในฉาง
หมู่ที่  2  บ้านนาสำโรง
หมู่ที่  3  บ้านต้นยาง
หมู่ที่  4  บ้านสมอชัย
หมู่ที่  5  บ้านสามดอน
หมู่ที่  6  บ้านคลองลาว
	225
215
268
145
395
365
	483
375
386
236
444
434
	477
347
369
243
377
360
	960
722
755
479
821
794

	รวม
	1,613
	2,358
	2,173
	4,531


- ข้อมูล ณ วันที่  16  เดือนมกราคม  2554
2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ
การประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลมะม่วงสองต้น  จำแนกได้ดังนี้
-  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประมาณร้อยละ  12  ของครัวเรือนทั้งหมด
-  ประกอบอาชีพรับจ้างควบคู่กับเกษตรกรรม
ประมาณร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
-  ประกอบอาชีพรับราชการและรับจ้าง ประมาณร้อยละ  8  ของครัวเรือนทั้งหมด
การประกอบอาชีพหลักของประชาชนในตำบล ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และผักสวนครัว อาทิ เช่น ยางพารา ปาล์ม มันเทศ  แตงกวา  และมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย เช่น โค กระบือ สุกร ไก่ไข่ เป็นต้น
2.2 หน่วยธุรกิจ
ตำบลมะม่วงสองต้น มีหน่วยธุรกิจ ดังนี้
1.  โรงงานอุตสาหกรรม

จำนวน  

-  
แห่ง  


2.  โรงสี
 

จำนวน 
 
1  
แห่ง  


3.  ฟาร์มไก่  


จำนวน  
 
- 
แห่ง


4.  ร้านขายของชำ 

จำนวน  

30  
แห่ง
5.  ร้านเสริมสวย   

จำนวน 

 7   
แห่ง
6.  ร้านซ่อมจักรยานยนต์ 

จำนวน 

3  
แห่ง
7.  ปั๊มน้ำมันหลอดแก้ว

จำนวน 
 
- 
 แห่ง
8. โรงแรม (เกสเฮาส์)

จำนวน  

2
 แห่ง 
9.   หอพัก


จำนวน

20
แห่ง
10. การไฟฟ้า


จำนวน

1
แห่ง
- ข้อมูล ณ วันที่  16 เดือนมกราคม  2554
3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
· สถาบันการศึกษา  จำนวน  5  แห่ง  ได้แก่

1.  โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น
       ตั้งอยู่หมู่ที่  6

2.  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์
       ตั้งอยู่หมู่ที่  1

3.  โรงเรียนพระธาตุมูลนิธิมัธยม         ตั้งอยู่หมู่ที่  6  
     4.  มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย           ตั้งอยู่หมู่ที่  5 
     5.  ศูนย์อบรมจริยธรรมมัสยิดนูรุลฮูดา ตั้งอยู่หมู่ที่  6

· ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน  1 แห่ง  ได้แก่  
              1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6  มีเด็กเล็ก จำนวน  100  คน
3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา   จำนวน   5  แห่ง  ได้แก่
1. วัดราษฎร์ประดิษฐ์
  
  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  
2. วัดเตาปูน

                ตั้งอยู่หมู่ที่  5  
3. ที่พักสงฆ์วัดนาสน

  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  
4. มัสยิดนูรุลฮูดา


  ตั้งอยู่หมู่ที่  6
5. บาลาย บ้านหน้ารายณ์

  ตั้งอยู่หมู่ที่  1
3.3 สาธารณสุข
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  จำนวน  7  แห่ง 
- ตั้งอยู่ที่ทำการกำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน 
- ตั้งอยู่องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
3.5 สถานที่ราชการอื่น
· ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ตั้งอยู่หมู่ที่  6 
· หอกระจายข่าว จำนวน 10  แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ,2,3,4 ,5 และ 6
· ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 
4.   การบริการขั้นพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
ตำบลมะม่วงสองต้น  มีเส้นทางการคมนาคมเข้าสู่หมู่บ้านต่างๆ แยกเป็นถนนดังนี้
1. ถนนลาดยาง  มีจำนวน      1  
 สาย 
     -หมู่ที่  2
  จำนวน 
1
 สาย
2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    จำนวน   16    สาย  แยกเป็น

-หมู่ที่  1
   
 จำนวน 

2
สาย

-หมู่ที่   2
จำนวน

2
สาย

- หมู่ที่  3
จำนวน

2
สาย

- หมู่ที่  4
จำนวน

2
สาย
- หมู่ที่  5
จำนวน

4
สาย
- หมู่ที่  6
จำนวน

4
สาย

3.ถนนบุกเบิก /หินคลุก/ถนนดิน   จำนวน    25  สาย  แยกเป็น

- หมู่ที่  1
จำนวน  

4
สาย

- หมู่ที่   2
จำนวน

3
สาย

- หมู่ที่  3
จำนวน

5
สาย

- หมู่ที่  4
จำนวน

3
สาย
- หมู่ที่  5
จำนวน

5
สาย

- หมู่ที่  6
จำนวน

5
สาย
4.2 การโทรคมนาคม
· ที่ทำการไปรษณีย์ (อนุญาตเอกชน) จำนวน  1  แห่ง
· ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน    4      ตู้
4.3  แหล่งน้ำธรรมชาติ
· คลอง จำนวน 2  สาย คือ คลองท่าดี และ คลองส้อน 
4.4 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
· บ่อน้ำตื้น   จำนวน     1,300   แห่ง
· คลองส่งน้ำชลประทาน  จำนวน  2  สาย  ได้แก่
- คลองชลประทานเสาธง
- คลองชลประทานท่าดี
· ประปาหมู่บ้าน  จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่
-  ประปาบ้านคลองลาว  หมู่ที่ 6
-  ประปาวัดราษฎร์ประดิษฐ์  หมู่ที่ 1 
5. ศักยภาพในตำบล
ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล 
1. จำนวนบุคลากร  จำนวน  23  คน  แยกเป็น
- ข้าราชการ


จำนวน   13   คน
- ลูกจ้างประจำ


จำนวน     1   คน
- พนักงานจ้าง


จำนวน     9   คน

โครงสร้างของการบริหารงานบุคคลแบ่งตามส่วนราชการ



- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน
  1     คน


1. 1. สำนักปลัด
   
- พนักงานส่วนตำบล

จำนวน     5     คน

- พนักงานจ้าง


จำนวน     8    คน  
         (พนักงานจ้างตามภารกิจ  5  คน, พนักงานจ้างทั่วไป  3  คน)
ตำแหน่งในสำนักปลัด
พนักงานส่วนตำบล
1. หัวหน้าสำนักปลัด


จำนวน
    1 
 คน
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน      1 
 คน
3. บุคลากร



จำนวน
    1 
 คน
4. เจ้าพนักงานธุรการ


จำนวน
    1  
 คน
5. นักพัฒนาชุมชน


จำนวน
    1 
 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


จำนวน
     1
คน
2.   ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            จำนวน       1      คน  
3.   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                         
จำนวน
      2
คน
4.   พนักงานขับรถยนต์


จำนวน
      1  
คน
พนักงานจ้างทั่วไป
1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                   
จำนวน        1  
คน
2. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

จำนวน
      1
คน
3. คนงานทั่วไป


จำนวน
      1
คน
1.2 ส่วนการคลัง
    - พนักงานส่วนตำบล


จำนวน        6      คน

ตำแหน่งในส่วนการคลัง  
1. หัวหน้าส่วนการคลัง


จำนวน
       1
คน
2. นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน
       1
คน
3. เจ้าพนักงานพัสดุ


จำนวน
       1
คน
4. เจ้าพนักงานธุรการ


จำนวน         1
คน
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

จำนวน
       1
คน
6. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ) จำนวน  1
คน

1.3.  ส่วนโยธา
-พนักงานส่วนตำบล


จำนวน        2
คน
ตำแหน่งในส่วนโยธา  
1. หัวหน้าส่วนโยธา

จำนวน
      1
คน
2. นายช่างโยธา


จำนวน
      1
คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ


      1.   พนักงานผลิตน้ำประปา

จำนวน
      1  
คน
2.  ระดับการศึกษาของบุคลากร

· มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
 จำนวน
      6
คน
· ปริญญาตรี


จำนวน
      12
คน
· ปริญญาโท


จำนวน
      3
คน
3. เครื่องมือ อุปกรณ์สำนักงาน
· เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
จำนวน
    10
เครื่อง
· เครื่องถ่ายเอกสาร

จำนวน
     1
เครื่อง
· เครื่องโทรสาร

จำนวน
     1
เครื่อง
· รถยนต์


จำนวน
     2
คัน
· รถจักรยานยนต์

จำนวน
     2
คัน

4.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
1. ฝ่ายบริหาร
ประกอบด้วย 

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


จำนวน
  1
คน

- รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน
  2
คน

- เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน 
 1
คน

2. ฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาฯ)  จำนวน 12 คน ประกอบด้วย

- ประธานสภาฯ




จำนวน
 1
คน



- รองประธานสภาฯ



จำนวน
  1
คน




- เลขานุการสภาฯ



จำนวน
  1
คน

- สมาชิกสภาฯ




จำนวน    10
คน
การคลังท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น มีแหล่งที่มาของรายรับ และรายจ่ายหลายประเภท ดังนี้
1.  รายรับ  มีรายได้จากภาษีอากรประเภทต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น จัดเก็บเอง และรัฐบาลจัดสรรให้ ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ค่าปรับ ดอกเบี้ยเงินฝาก   และรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ตารางสถิติรายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553)
	ปี พ.ศ.
	รายรับของอบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
	รวมรายรับตามงบทั่วไป

	2549
	8,717,140.47
	2,785,154
	11,502,294.47

	2550
	9,084,743.81
	3,568,802
	12,653,545.81

	2551
	8,737,027.00
	5,694,599.52
	14,432,626.52

	2552
	8,607,694.42
	5,902,428.18
	14,510,122.60

	2553
	10,847,775.31
	9,233,243
	20,071,018.31


* * ไม่รวมเงินรายรับตามวัตถุประสงค์มาคิด
2. รายจ่าย  องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น แบ่งรายจ่ายออกเป็น รายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตารางสถิติรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553)
	ปี พ.ศ.
	รายจ่ายประจำ
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน
	รวมรายจ่ายตามงบทั่วไป

	2549
	6,714,582.08
	1,778,890
	8,493,472.08

	2550
	6,932,944.88
	2,121,930
	9,054,874.88

	2551
	10,035,259.42
	2,445,700
	12,480,959.42

	2552
	12,111,201.93
	447,383.18
	12,558,585.11

	2553
	12,494,888.34
	3,507,173
	16,002,061.34


ข. ศักยภาพของชุมชนในพื้นที่
1. การรวมกลุ่มของประชาชน
โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน
- กลุ่มค้าขาย
 หมู่ที่ 1



มีสมาชิก   
26  
คน
- กลุ่มทำนา
หมู่ที่ 1



มีสมาชิก  
19  
คน
- กลุ่มปุ๋ยเคมี
 หมู่ที่ 2



มีสมาชิก  
13  
คน
- กลุ่มเกษตรทำนา หมู่ที่ 2


มีสมาชิก
10
คน
- กลุ่มเย็บผ้า
หมู่ที่ 3



มีสมาชิก   
10  
คน
- กลุ่มเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3


มีสมาชิก
10
คน

- กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง หมู่ที่ 3

มีสมาชิก
10
คน
 - กลุ่มค้าขาย  หมู่ที่ 4


มีสมาชิก   
10  
คน
 - กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 4


มีสมาชิก
15
คน

 - กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 5


มีสมาชิก
10
คน
 - กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ 6


มีสมาชิก 
12  
คน
 - กลุ่มผูกอวน หมู่ที่ 6


มีสมาชิก  
14
คน
        - กลุ่มค้าขาย หมู่ที่ 6



มีสมาชิก   
10  
คน
        - กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า  หมู่ที่ 4

มีสมาชิก
10
คน
        - กลุ่มทำเครื่องแกง
หมู่ที่ 2


มีสมาชิก
25
คน
        - กลุ่มทำดอกไม้จันทน์  หมู่ที่ 5

มีสมาชิก
25
คน
        - กลุ่มซัก-อบ-รีด  หมู่ที่ 3


มีสมาชิก
10 
คน
        -กลุ่มตัดเย็บ หมู่ที่ 5



มีสมาชิก
10
คน

ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
3.1  สถานการณ์การพัฒนา 

จุดแข็ง (Strength)

1. ระบบการบริหาร

-  มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ

-  มีการแบ่งแยก/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน

-  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

-  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปประชาคม
2. ระบบข้อมูล

-  มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นของตนเอง
สามารถ
ที่จะพัฒนาข้อมูล และเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่ม องค์กร สถานศึกษาและหน่วยงานได้ 
สามารถจะ นำระบบฐานข้อมูลมาพัฒนา เป็นโครงการ แผนงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ในพื้นที่ได้อย่าง
เต็มความสามารถได้
3. อัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

-  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติในระดับดี มีจำนวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและภารกิจที่ฝ่ายการเมืองมอบหมายและสามารถผลักดันนโยบายต่างๆได้อย่างเต็มความสามารถ

-  มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

-  มีแผนอัตรากำลังบุคลากรที่เหมาะสมกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่
4. การเงิน/งบประมาณ

-  พัฒนารายได้โดยปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ และระบบจัดเก็บภาษี

-  ใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย

 -  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นตาม  พรบ.  กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจในองค์กรปกครองท้องถิ่น
5. เครื่องมือและอุปกรณ์

 -  มีอุปกรณ์และเครื่องมือเพียงพอเพื่อรองรับการให้บริการประชาชน
6. ระเบียบกฎหมาย

- องค์การบริหารส่วนตำบล  สามารถตราข้อบัญญัติตำบลขึ้นใช้ได้เอง  ภายใต้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามเจตนารมณ์ของคนในท้องถิ่น  โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
 จุดอ่อน (Weakness)
1.  ระบบการบริหาร
 
-  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ    สับสน/ขาดความชัดเจน
2. ระบบข้อมูล

-  ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วนครอบคลุมในทุกด้าน
3. อัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

   -  ขาดประสบการณ์ในการทำงาน ทำให้งานล่าช้าในบางครั้ง  
4. การเงิน/งบประมาณ
 
  -  งบประมาณมีจำนวนจำกัด มีรายได้ที่ได้รับการจัดสรร ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา

 - การจัดเก็บภาษียังไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ 



5. เครื่องมือและอุปกรณ์ 

-  เครื่องมือเครื่องใช้ บางรายการเสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้เต็มที่


- พนักงานขาดความชำนาญในการใช้เครื่องมือ  ที่ถูกต้อง
โอกาส (Opportunity)

- รัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนแสดงความคิดเห็นในการตรากฎหมาย


-  เป็นสังคมเกษตรกรรมใช้ชีวิตแบบพอเพียง


-  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat)
         -  ห้วงระยะเวลาในการจัดสรร/เบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลล่าช้าไม่แน่นอน
         -  ผลจากการถ่ายโอนภารกิจทำให้มีงาน/หน้าที่ เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ
3.2  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
      ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) สรุปได้ดังนี้ 

( จ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช คลองชลประทาน 1R-LMC ฝั่งซ้าย          







เป็นเงิน  40,800.00   บาท
( โครงการปรับปรุงถนน สายพัสดีพร้อม
หมู่ที่ 2


เป็นเงิน  42,990.65   บาท
( โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านจ่าสิบเอกธานี หมู่ที่ 2     เป็นเงิน  88,785.05   บาท
( โครงการปรับปรุงสายซอยตาพริ้ง หมู่ที่ 4


เป็นเงิน   43,925.23   บาท
(  อุดหนุนกิจกรรมการเรียนการสอนศาสนาอิสลามให้กับมัสยิดนุรุลฮูดา

   
      








เป็นเงิน   20,000.00   บาท
(  อุดหนุนกิจกรรมการเรียนการสอนศาสนาอิสลามให้กับบาลายบ้านหน้ารายณ์

   
      








เป็นเงิน   10,000.00   บาท
(  เงินอุดหนุนกลุ่ม อสม.ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 1-6

   
      








เป็นเงิน   60,000.00   บาท
(  อุดหนุนให้กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อปรับปรุงระบบประปาจาก หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 5








เป็นเงิน   102,622.00   บาท
(  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาสำโรง-ไชยมนตรี หมู่ที่ 2
เป็นเงิน   1,255,000.00   บาท
(  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยช่องยาง หมู่ที่ 3
   
เป็นเงิน   159,000.00   บาท
(  โครงการขยายท่อเมนประปา สายป่ากล้วย-สมอชัย หมู่ที่ 3,4
เป็นเงิน   180,000.00   บาท
(  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยข้างบ้านนายปรีชา หมู่ที่ 5
เป็นเงิน   114,000.00   บาท
(  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคลองลาว หมู่ที่ 6
   
เป็นเงิน   145,000.00   บาท
(  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกัมพลานนท์อุทิศ หมู่ที่ 6
เป็นเงิน   718,000.00   บาท
(   โครงการจัดซื้อรถเก็บขยะ




เป็นเงิน  1,586,000.00 บาท    
3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ที่ผ่านมานั้น  ได้ดำเนินการได้ดำเนินการจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แผนพัฒนาสามปี และโครงการภายใต้ แนวทางการพัฒนาประจำปี  โดยการจัดทำแผนงาน/โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชน จากเวทีประชาคม ร่วมคิด ร่วมทำ แสดงความคิดเห็นในระดับชุมชน หมู่บ้าน โดยจัดเรียงลำดับความสำคัญงบประมาณและความเป็นไปได้ของโครงการ ปัญหาและความต้องการการพัฒนาก่อน – หลังไว้  จากการดำเนินการตามแผนพัฒนา  ปรากฏว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้มากเท่าที่ควร เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมีอยู่อย่างจำกัด 
ส่วนที่  4

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา


“ วิสัยทัศน์ก้าวไกล  ตั้งใจพัฒนา  เพื่อประชามะม่วงสองต้น ”

4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	แนวทางการพัฒนา

	1. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

	1 .งานสังคมสงเคราะห์

1.1 การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
1.2 การสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
1.3 การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
2. งานสร้างสุขภาพและสาธารณสุข

2.1 รณรงค์ ป้องกันโรคติดและโรคไม่ติดต่อ
2.2 รณรงค์การป้องกันยาเสพติดและ อบรมเยาวชนต้านยาเสพติด

2.3. สนับสนุนกิจกรรมของ อสม.
2.4 สนับสนุนการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
2.5 สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล (สปสช.)
2.6 สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
3. งานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.1 สนับสนุนชุดอาสาสมัครต่างๆในพื้นที่
3.2 สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร.

3.3  ฝึกอบรม อปพร.เพิ่มเติม
3.4 ติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดที่เป็นอันตราย
3.5 ติดตั้งไฟเตือนหรือไฟสัญญาณกระพริบ



	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	แนวทางการพัฒนา

	
	4. การกีฬาและนันทนาการ
4.1  จัดการแข่งขันกีฬา
4.2  สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
4.3  อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
              4.4 สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา            
5.  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
             5. 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีและ-

                    วันสำคัญต่างๆ

             5.2  อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
             5.3  สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา

	2. การพัฒนาด้านโครงสร้างฐาน 


	1. การคมนาคมขนส่ง
1.1 จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน
1.2 ซ่อมแซม บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม(ถนน,สะพาน)
       ที่มีอยู่ให้ใช้งานได้ทุกฤดูกาล
1.3  ตัดแต่งต้นไม้บริเวณข้างทางถนนในจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการสัญจรในพื้นที่
1.4 ก่อสร้างพนังกั้นน้ำเพื่อป้องกันถนนและตลิ่งพัง

2. งานประปา

2.1 ขยายเขตบริการประปาให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
2.2 ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปาให้พร้อมบริการประชาชน
2.3  เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบประปา
3. งานไฟฟ้า

3.1 สนับสนุนให้มีไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้านอย่างถูกต้อง
3.2  ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน
3.4  จัดให้มีไฟส่องสว่างในจุดที่ไม่ปลอดภัย



	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	แนวทางการพัฒนา

	3.การพัฒนาด้านการศึกษา
	1.การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีความพร้อม เพื่อส่งเสริม
      การเรียนรู้
1.3  เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบุคลากร-

       ทางการศึกษา
2.การศึกษาในโรงเรียน

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่
2.2 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
              2.3 สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม)

	4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

	1. ส่งเสริมอาชีพ

             1.1  สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ
             1.2 สนับสนุนการอบรมให้ความรู้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ของเกษตรและกลุ่มอาชีพต่างๆ
             1.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบวิสาหกิจชุมชน

2. จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  2.1  พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ
             2.2  ก่อสร้างฝายน้ำล้น                   

	5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ

	1. สร้างจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อม
           1.1 รณรงค์ไม่ทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง
           1.2  รณรงค์การใช้หญ้าแฝก
           1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน
2.  การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
          2.1  รณรงค์ให้ความรู้เรื่องคัดแยกขยะและกำจัดอย่างถูกวิธี
          2.2  เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอย

          2.3  จัดหาถังขยะ


	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	แนวทางการพัฒนา

	6. การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
   และการปกครอง

	1. การพัฒนาบุคลากร
1.1 ส่งเสริมการศึกษาต่อของผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
1.2  ส่งเสริมการเข้ารับรับการฝึกอบรมของผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
1.3  ส่งเสริมการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2. การบริหาร
              2.1  จัดทำโครงการแผนที่ภาษี
            2.2  จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานให้เพียงพอ
     2.3  ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีสภาพใช้งานได้ตลอด
           2.4  นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในองค์กร
3. การพัฒนาการบริการ

3.1  จัดโครงการ อบต.พบประชาชน
3.2 ปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
3.3. การจัดเก็บภาษี ค่าใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่และวันหยุด
3.4  ปรับลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน
3.5  จัดเตรียมสถานที่ อบต. เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของหมู่บ้านและชุมชน
4. การมีส่วนร่วมของประชาชน
4.1 สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบลและเครือข่ายประชาชนต่างๆ
4.2  สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน
4.3  สนับสนุนการก่อตั้งชุมชนเข้มแข็ง

4.4  รณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย



4.3  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริ      โดยอาศัยกรอบแนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์   การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้าน    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง   ได้ทบทวนจากกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.2553 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และพันธกิจต่าง ๆ ดังนี้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

    1.1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

    1.2 พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ

    1.3 ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน

    1.4 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท

    1.5 จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

    1.6 ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด

   1.7 ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

   1.8 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน  การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสำคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ  ภาคเศรษฐกิจชุมชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

   2.1 ฟื้นฟูพื้นที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

   2.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำและลุ่มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำแล้งและน้ำท่วม

   2.3 ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่           ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ

   2.4 ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน       การสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน

   2.5 ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน   ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งกำเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกำจัดขยะแบบรวมศูนย์

    2.6 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัด บำบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตสำนึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

    2.7 ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด


    2.8 สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทำแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ


    2.9 ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

    3.1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในทุกด้าน

    3.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ  นอกระบบ สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
    3.3 รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ

    3.4 พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล

    3.5 รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจำนวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้อง    ให้น้อยลง

    3.6 รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ  เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่

    3.7 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
            
    3.8 พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง

                3.9 ส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟื้นฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก

                3.10 สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้
                3.11 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทำและใช้แผนชุมชน  และส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 


4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

    4.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

    4.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ

    4.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

    4.4 ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
               4.5 ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

    5.1 รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสำนึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน

    5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน  ให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอน   การทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

    5.3 พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำแท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล

    5.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ    ในการปฏิบัติราชการ 
4.4 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ได้แถลงโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  เมื่อวันที่  20 มกราคม  2553 โดยสรุปดังนี้
 นโยบายเร่งด่วน
1.  ปรับปรุง  ขยาย  ต่อเติม  ระบบสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า  ประปา  ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
2.  ปรับปรุงระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาตำบล  โดยมีการแต่งตั้ง  คัดเลือกคณะที่ปรึกษา  หมู่บ้านละ  2-4  คน  เพื่อร่วมกันระดมความคิด  หาแนวทางในการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
3.  ผลักดันการยกฐานะ  อบต.  เป็น  เทศบาล
4.  สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ  อสม.  เพื่อรองรับการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่  ภายใต้โครงการ  “รถพยาบาลเคลื่อนที่”  
5.  บริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นโยบายการบริหารตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
1.  นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  เป็นการบริหารงาน  ตามโครงสร้างการบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการรับผิดชอบ   การบริหารงานอย่างชัดเจน  เพื่อให้การบริหารงานเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  จึงมีแนวนโยบายเน้นประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  ขจัดการทุจริต  มุ่งให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  ดังนี้
1.1 ด้านการเมือง
1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุข  และสร้างความเข้าใจในระบบการเมืองทุกระบบ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล  โดยการให้ความร่วมมือกับชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และส่วนราชการต่างๆ  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามภารกิจ  และนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล  สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) สร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย  ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ทุกสาขาอาชีพอย่างทั่วถึง  ซึ่งถือเป็นการให้ความสำคัญด้านการเมืองภาคประชาชน  โดยการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน  การเผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่เสรีภาพขั้นพื้นฐาน  ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
4)  สนับสนุนชุมชน  องค์กรเอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  และมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมในการบริหารชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดวิถีชีวิตประชาธิปไตย  ในระดับบุคคล  ครอบครัว  และชุมชนอย่างแท้จริง
5)  จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มุ่งเน้นแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว  และต้องมีประสิทธิภาพ  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขั้นอย่างสูงสุด
1.2. ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
 1) ดำเนินการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  โดยยึดหลักประชาธิปไตย  และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ยึดหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
2) ปรับปรุงระบบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  โดยยึดหลักวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  ให้มีความเข้มแข็งและมีอิสระในการบริหารงานมากขึ้น
3) มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  ให้มีคุณภาพ  คุณธรรม             และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ  กำหนดกลไกดูแลให้มีความเป็นธรรม  ป้องกันและขจัดข้าราชการทุจริตและประพฤติมิชอบ  สร้างหลักประกันความก้าวหน้า  กำหนดค่าตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อการสร้างขวัญละกำลังใจให้บุคลากร  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
4) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  สนับสนุนการฝึกอบรม  ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้                     และประสบการณ์  พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  ให้มีความรู้  ความสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5) จัดหาสถานที่ที่เหมาะสม  จัดสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นแห่งใหม่  ให้มีความสง่างาม  ร่มรื่น  ทันสมัย  และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา  เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  จะพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลมะม่วงสองต้น  โดยเฉพาะ  เด็ก  สตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ        และสังคม  ให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชุมชนและของชาติต่อไป  โดยการดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้
2.1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ  ให้เกิดการรวมตัว  ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยสำรวจความต้องการในการพัฒนาอาชีพ  ส่งเสริมการรวมกลุ่ม  พัฒนากลุ่มอาชีพ  การฝึกอบรมศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาความรู้  มาตรฐานฝีมือแรงงาน  ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีราคาสูงขึ้น  และเป็นที่ต้องการ ของตลาดมากขึ้น  อันจะนำมาซึ่งรายได้เพิ่มขึ้น  จัดหาที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์  เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
2) ส่งเสริมและศึกษาสภาพปัญหาของเกษตรกรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  อันเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างคุณค่าทางการผลิตได้อย่างถูกต้อง
3) สนับสนุนและส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  พร้อมทั้งจัดหาตลาดและร้านค้าชุมชน  เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร
4) ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
5) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกร  เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ที่ถูกต้อง  ในการประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างมีคุณค่า  สอดคล้องกับความเป็นจริงของพื้นที่
6) สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ  “จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”  ในพื้นที่ตำบล          มะม่วงสองต้น  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
1.2  ด้านการส่งเสริม และ การจัดสวัสดิการสังคม
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม  สังคมสงเคราะห์  พัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ที่ประสบปัญหาทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถพึ่งตนเองได้
2) ดำเนินการสำรวจข้อมูลเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม  เพื่อจัดทำทะเบียนกำหนดหลักเกณฑ์ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ หรือเงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมด้านสวัสดิการให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมะม่วงสองต้น
4) ส่งเสริมและสนับสนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน                   ในเบื้องต้น และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ
5) ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง  อบอุ่นเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนมีชีวิต          ที่ดีและมั่นคงเพื่อสามารถพึ่งตนเองได้  ตามโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลมะม่วงสองต้น
6) ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย  รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  เช่น  การจัดงานวันพ่อ  กิจกรรมวันแม่  วันเด็กแห่งชาติ  งานประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ เป็นต้น
7) ส่งเสริมและร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการดำเนินการป้องกันแก้ไข  ปัญหาเกี่ยวกับ         เรื่องยาเสพติด  และโรคระบาดต่าง ๆ  ของตำบลมะม่วงสองต้น
8) สนับสนุนชุมชนให้เป็นเกราะป้องกันปัญหายาเสพติด  โดยบูรณาการร่วมกันกับภาครัฐ             และส่วนราชการอื่น ๆ  เพื่อปราบปรามและบำบัดผู้เสพติดอย่างจริงจัง
1.3 ด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ ดังนี้
1) ปรับปรุงสนามกีฬาของหมู่บ้านในตำบลมะม่วงสองต้น  ให้มีความพร้อมที่จะรองรับการกีฬา   ในประเภทต่าง ๆ  นอกจากนี้จะดำเนินการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข
2) สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ออกกำลังกายอย่างถูกวิธี  โดยให้คำแนะนำในการออกกำลังกายของประชาชนในท้องถิ่น
3) สนับสนุนการพัฒนากีฬาสากล  และกีฬาพื้นเมือง  ทั้งด้านการเล่น  การฝึกซ้อม  และการแข่งขันทุกประเภทกีฬาที่เป็นที่สนใจของเด็ก เยาวชน และประชาชน
1.4 ด้านสาธารณสุข และระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ อบต. มะม่วงสองต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข    ระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ อบต. มะม่วงสองต้น  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้มีความรู้ด้านสุขภาพ  อนามัย  การป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ  เพื่อสามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) พัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก  โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง  ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้  สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา  มีการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
2) เร่งรัดและขยายงานสาธารณสุขมูลฐานลงสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง  โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร  โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  (อสม.)  ให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ลงสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณสมทบในการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ  ของระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ อบต. มะม่วงสองต้น
4) สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะและมีสภาพแวดล้อม            ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต
5) ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อและระงับโรคติดต่อ  โดยระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ อบต. มะม่วงสองต้น  ในการให้ความรู้การป้องกันขั้นพื้นฐาน
6) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การรักษาของตำบล               มะม่วงสองต้น  เพื่อให้มีขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
7) ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อให้คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น รวมทั้งให้รู้จักเฝ้าระวังโรคติดต่อต่างๆ มากกว่าการเน้นการรักษาพยาบาล
1.5 ด้านการศึกษา
การศึกษานับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาให้มีคุณภาพ  ดังนั้นหัวใจที่สำคัญในการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนเป็นสำคัญ  องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญดังกล่าว  จึงกำหนดนโยบายไว้  ดังนี้
1) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงเรียน  เพื่อให้เด็กในพื้นที่ตำบล           มะม่วงสองต้น  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน
2) ดำเนินโครงการต่างๆ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในกลุ่มนักเรียน  เยาวชน  และคนในชุมชน          เช่น  จัดตั้งห้องสมุดขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  ที่อ่านหนังสือพิมพ์  ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ฯลฯ
3) สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน               เช่น  โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชนตำบลมะม่วงสองต้น  ฯลฯ
4) สนับสนุนและร่วมมือกับสถาบันการศึกษา  ส่วนราชการต่างๆ ในการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างงานและอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชน
5) สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี  แต่ยากจน  ในพื้นที่
6) สนับสนุนงบประมาณจัดหาเทคโนโลยี  และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความก้าวหน้า
7) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบการศึกษาระดับปฐมวัยในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น  ให้เด็กปฐมวัย  (1-5 ปี)  ได้รับการเตรียมความพร้อม          ก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงต่อไป
8) สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  และอาหารเสริม  (นม)  แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น
9) ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความรู้              ความเข้าใจ  เพื่อสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น เป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นมา                     ของประวัติศาสตร์ของชุมชน  จึงจำเป็นต้องหาทางอนุรักษ์และธำรงไว้ซึ่งสิ่งดีงามดังกล่าว  เพื่อเป็นสมบัติให้อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป  โดยกำหนดนโยบายไว้ ดังนี้
1) ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนมีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา                และพระมหากษัตริย์
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
3) ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงคู่กับชุมชนและมีศักยภาพในการดำเนินการ          ให้เป็นที่ยอมรับ
4) ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนมีศีลธรรม  คุณธรรม  และจริยธรรม เกิดความเชื่อมั่น  ศรัทธาและปฏิบัติตามแนวทางพุทธศาสนา
5) สนับสนุนให้มีการพัฒนาศาสนสถานให้สะอาด  ร่มเย็นอันเป็นประโยชน์ด้านจิตใจ                  ของประชาชน
6) สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาทุกกิจกรรมให้ซึมซับเข้าสู่จิตใจของเยาวชนและประชาชน
7) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งวงดนตรีไทยในสถานศึกษาเพื่อรักษาและสืบสานคุณค่า            ของความเป็นไทยให้ดำรงอยู่สืบไป
1.7 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  จะให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรักษาความสงบเรียบร้อย  และความมั่นคง  อย่างเป็นระบบเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดังนี้
7.1 ร่วมมือสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด
7.2 ส่งเสริมและดำเนินการเกี่ยวกับด้านการจราจร  เพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน  โดยติดตั้งป้ายบอกทางให้ชัดเจน  เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
7.3 ส่งเสริมและรีบดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันอัคคีภัย  โดยจัดซื้อรถน้ำดับเพลิงมาเพื่อเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
7.4 จัดหาสถานที่ตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรองรับความเจริญที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.  นโยบายด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  จะเร่งรัดพัฒนาด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์  โดยเร่งรัดพัฒนางานก่อสร้าง  โครงสร้างพื้นฐาน  สร้างเครือข่ายเส้นทางการคมนาคม  และการลงทุน  ระบบสาธารณูปโภค ให้มีมาตรฐานเพียงพอทั่วถึง ดังนี้
3.1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการผลิตในท้องถิ่น                     เพื่อวางแผนประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการ               ของชุมชนและท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรปลอดสารพิษ  เพื่อเสริมสร้างความเข้มเข็งให้เกษตรกร  ชุมชน  และกลุ่มอาชีพทางการเกษตร
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน  รองรับความต้องการ
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุมชน
3.4 ประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ  ชุมชน  เพื่อร่วมพัฒนาทักษะ  ยกระดับมาตรฐาน การผลิตของกลุ่มอาชีพ  โดยให้การสนับสนุนโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนและชุมชนเป็นการแก้ปัญหาความยากจนของประชากรให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  ในตำบลมะม่วงสองต้น
4. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  จะเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น  เช่น  เส้นทางคมนาคม  ระบบไฟฟ้า ระบบประปา  ระบบประชาสัมพันธ์เสียงไร้สาย  ให้มีมาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง  เพื่อสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งการจัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม  โดยดำเนินการเป็น  2  ด้าน  คือ
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน  วางแผน  บริหารจัดการ  ควบคุม  กำกับ  ดูแล  พัฒนาการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการเร่งรัดพัฒนางานด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการให้ทั่วถึง
1.3 สำรวจข้อมูลและดำเนินการก่อสร้าง  ขยาย  บูรณะ  บำรุงปรับปรุงคุณภาพของถนนให้มีมาตรฐาน  สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม  อย่างมีระบบและทั่วถึงในพื้นที่
2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 ร่วมมือกับหน่วยงานชลประทาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่น                      ดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำ  การบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนและเกษตรกร  เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรกรรม อย่างเพียงพอและทั่วถึงตลอดปี
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างระบบน้ำสะอาดหมู่บ้าน  การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ราษฎรมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคและบริโภคอย่างพอเพียงและทั่วถึงทุกครัวเรือน
2.3 เร่งรัดประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ  จัดทำโครงการการกำจัดขยะของชุมชนตำบลมะม่วงสองต้น  เพื่อกำจัดมลภาวะ และป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
2.4 สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการบริหารจัดการ  บำรุง  ดูแล  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสร้างจิตสำนึก  ในการใช้พลังงาน  การประหยัดพลังงาน  และการใช้พลังงานทดแทน  ตามโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชนตำบลมะม่วงสองต้น  กับกระทรวงพลังงานในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  ที่ได้แถลงมาข้างต้น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การคมนาคมขนส่ง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายเรียบรางรถไฟ (บริเวณบ้านนางแนบ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หมู่ที่ 1
	400,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยประชาร่วมใจ 3  – บ้านนายอี ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หมู่ที่ 1
	300,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล .
สายซอยตาเชย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่  4
	100,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 การคมนาคมขนส่ง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายประชาร่วมใจ 4  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 60.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  หมู่ที่ 1
	800,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล .
สายบ้านร.ต.ธานี – บ้านนายอรุณ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร  หนา 0.15 เมตรไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 2
	700,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนางสมัคร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 2
	800,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 การคมนาคมขนส่ง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล. 
สายชลประทาน - ไทรทองขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 2
	300,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล .
สายพัสดีพร้อม - ชลประทาน  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หมู่ที่ 2
	200,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล .
สายต้นยาง  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 3
	100,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 การคมนาคมขนส่ง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านต้นโดน  ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 250.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 3
	300,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยประชาร่วมใจ 5 
(บ้านหัวท่าใน) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 3
	100,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล .
สายวัดนาสน ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50  เมตร  หมู่ที่ 4
	200,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 การคมนาคมขนส่ง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล .
สายซอยตาพริ้ง - บ้านนายสวาท ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 4
	300,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยตาพริ้ง – บ้านนายนพ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หมู่ที่ 4
	300,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล .
สายซอยตาขุนลก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  หมู่ที่ 4
	500,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 การคมนาคมขนส่ง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล .
สายซอยตาสวัสดิ์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 4
	500,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อถนนป่ากล้วยสมอชัย ซอยบ้านนางจวน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 4
	150,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล .
สายซอยบ้านนายสมเกียรติ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หมู่ที่ 5
	300,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การคมนาคมขนส่ง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล .
สายซอยบ้านตาจัด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 5
	150,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยบ้านตก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 5
	200,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล .
สายซอยบ้านสามดอน 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 5
	150,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา


     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 การคมนาคมขนส่ง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล .
สายซอยบ้านสามดอน 4  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หมู่ที่ 5
	150,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยบ้านสามดอน 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  หมู่ที่ 5
	150,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นยาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หมู่ที่ 5
	150,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 การคมนาคมขนส่ง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายขจรอุทิศ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 6
	250,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล .
สายซอยวัดมะม่วงสองต้น ขนาดกว้าง 2.50  เมตร ยาว 150.00  เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
 หมู่ที่ 6 
	150,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล .
สายเข้าลานกีฬาเอนกประสงค์ตำบลมะม่วงสองต้น ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 100.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 6
	150,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 การคมนาคมขนส่ง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.ในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้นที่เป็นที่สาธารณะหรือมีหนังสือ
เจนตนาอุทิศ 
	900,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	2
	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานเสาธง  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 
หนา 0.08 เมตร หมู่ที่ 4,5
	3,500,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 การคมนาคมขนส่ง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	3
	บุกเบิกถนน  
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	บุกเบิกถนน สายซอยชุมแสง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หมู่ที่ 1

	50,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	บุกเบิกถนน สายชลประทาน - คลองส้อน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หมู่ที่ 2

	80,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	บุกเบิกถนนสายข้างซอยหวานขม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร   หมู่ที่ 2
	50,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	บุกเบิกถนนสายหมู่ที่ 3 –หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร   หมู่ที่ 3
	100,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 การคมนาคมขนส่ง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	บุกเบิกถนน สายต้นยาง –
บ้านนายต้อเหต ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00  เมตร หมู่ที่ 3

	100,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	บุกเบิกถนน สายบ้านนางนาก  แย้มแสง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หมู่ที่ 4

	100,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 การคมนาคมขนส่ง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	บุกเบิกถนนลำเหมืองทางเข้าวัดอินวาเรศ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร  หมู่ที่ 6

	50,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	บุกเบิกถนนใต้เสาไฟฟ้าแรงสูง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร  หมู่ที่ 5

	90,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	บุกเบิกถนนสาธารณะหรือถนนที่มีผู้อุทิศให้ในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น

	500,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 การคมนาคมขนส่ง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	4
	ปรับปรุงถนน
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ปรับปรุงถนนสาย บ้านป้านิด ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 150.00 เมตร หมู่ที่ 1

	15,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ปรับปรุงถนน สายชลประทาน – บ้านนายวัต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  หมู่ที่ 2

	15,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ปรับปรุงถนน
สายซอย ร.ต.ธานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร  หมู่ที่ 2
	50,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ปรับปรุงถนน สายซอยต้นโดนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร  หมู่ที่ 3
	30,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 การคมนาคมขนส่ง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ปรับปรุงถนนสาย ซอยลุงสวัสดิ์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร หมู่ที่ 4

	30,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ปรับปรุงถนน สายฝั่งตะวันตกวัดนาสน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร  หมู่ที่ 4

	15,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ปรับปรุงถนนสายซอยขจรอุทิศ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร  หมู่ที่ 6

	15,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ปรับปรุงถนนในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น
	90,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 การคมนาคมขนส่ง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	5.
	ซ่อมแซมถนน
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ซ่อมแซมถนน คสล.ในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น
	90,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
	ซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.ในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น
	90,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร
	ส่วนโยธา


  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 2  การประปา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.
	ขยายและปรับปรุงระบบท่อเมนประปา
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ
	ขยายและปรับปรุงระบบท่อเมนประปาในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น 
	500,000
	-
	-
	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค 
ที่เพียงพอ
	ส่วนโยธา

	2
	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบการผลิตน้ำประปา
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ
	ก่อสร้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบการผลิตน้ำประปา  หมู่ที่ 1
	200,000
	-
	-
	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค
 ที่เพียงพอ
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ
	ก่อสร้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบการผลิตน้ำประปา  หมู่ที่ 6
	200,000
	-

	-

	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค 
ที่เพียงพอ
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ
	จัดทำแผนผังระบบประปาตำบลมะม่วง       สองต้น
	50,000
	-

	-

	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค 
ที่เพียงพอ
	ส่วนโยธา

	3
	ก่อสร้างโรงพักน้ำดิบ
	เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปา
	ก่อสร้างโรงพักน้ำดิบบริเวณหอถังสูง หมู่ที่ 6
	50,000
	-
	-
	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค 
ที่เพียงพอ
	ส่วนโยธา


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 3  การไฟฟ้า
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.
	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น
	100,000
	-
	-
	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ส่วนโยธา

	2
	จัดซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้าสาธารณะ  
	500,000
	-
	-
	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ส่วนโยธา

	3
	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
	เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งาน
	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น

	500,000
	-
	-
	ประชาชนมีกระแสไฟฟ้าเพียงพอในการใช้งาน
	ส่วนโยธา

	4
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
	เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้าเพียงพอ
ต่อการใช้งาน
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น
	500,000
	-
	-
	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
	ส่วนโยธา


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 4  การวางท่อระบายน้ำ ก่อสร้างคูระบายน้ำ และขุดลอกคูคลอง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.
	การวางท่อระบายน้ำ 
	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
	การวางท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้นและที่สาธารณะ
	200,000
	-
	-
	บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
	ส่วนโยธา

	2
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ
	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
	ก่อสร้างคูระบายน้ำสองข้างทางถนน สายหัวท่า – ไชยมนตรี  
 หมู่ที่  1,2,6
	500,000
	-
	-
	บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
	ก่อสร้างคูระบายน้ำสองข้างทางถนน สายป่ากล้วย – สมอชัย 
หมู่ที่  3,4
	500,000
	-
	-
	บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
	ก่อสร้างคูระบายน้ำสองข้างทางถนน สายสามดอน –มะม่วงตลอด หมู่ที่  5,4
	500,000
	-
	-
	บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
	ก่อสร้างคูระบายน้ำในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น
	500,000
	-
	-
	บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
	ส่วนโยธา


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 4  การก่อสร้างคูระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ และขุดลอกคูคลอง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	3
	ขุดลอกคูคลอง
	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
	ขุดลอกคูในพื้นที่ ตำบลมะม่วงสองต้น
	500,000
	-
	-
	บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
	ขุดลอกคลอง ลำเหมือง
ในพื้นที่สาธารณะตำบลมะม่วงสองต้น

	500,000
	-
	-
	บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
	ส่วนโยธา

	4
	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ
	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการเกษตรกรรม
	ขุดลอกสระเก็บน้ำ
บ้านคลองลาวและกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 6

	500,000
	-
	-
	บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
	ส่วนโยธา


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 5  การก่อสร้างสะพาน  คสล.
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.
	โครงการก่อสร้างสะพาน 
	เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
	ก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำ สาย IR-LMC

 (ฝั่งซ้าย) กม. 6+800
 ฝายคลองท่าดี ขนาดกว้าง  7.00  เมตร ยาว 6.00  เมตร 
หมู่ที่ 1

	450,000
	-
	-
	บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
	ก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำ สาย IR-LMC
(ฝั่งซ้าย) กม. 5+800
 ฝายคลองท่าดี ขนาดกว้าง  7.00  เมตร ยาว 6.00  เมตร
หมู่ที่ 2

	450,000
	-
	-
	บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
	ส่วนโยธา


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 5  การก่อสร้างสะพาน  คสล.
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
	ก่อสร้างสะพาน คสล.
ในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น
	500,000
	-
	-
	บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
	ส่วนโยธา

	2
	โครงการขยายสะพาน 
	เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	ขยายสะพานให้เหมาะสมกับสภาพถนนในปัจจุบันในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น

	500,000
	-
	-
	บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
	ส่วนโยธา


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.
	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ
ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
	250,000
	-
	-
	ผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลผู้พิการ สร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับสมาชิกในครอบครัว

	อบรมอาสาสมัครผู้พิการ
	20,000
	-
	-
	ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อให้ความรู้ความเข้าในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

	อบรมผู้สูงอายุ
	20,000
	-
	-
	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด

	
	
	สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมการอ่านหนังสือ

	จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร
	30,000
	-
	-
	ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
	สำนักปลัด


 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
	อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้าน
	30,000
	-
	-
	ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อวางแผนการพัฒนาประชากรในพื้นที่และส่งเสริมด้านอาชีพ
	จัดเก็บข้อมูล จปฐ.
	30,000
	
	
	อบต.มีข้อมูล จปฐ.ที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
	จัดตั้งศูนย์สุขภาพ
	50,000
	-
	-
	ประชาชนได้รู้จักรักษาสุขภาพที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
	อุดหนุนกองทุนสวัสดิการสังคม
	80,000
	-
	-
	ผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
	อุดหนุนหน่วยงานต่างๆ
	50,000
	-
	-
	ผู้ได้รับความช่วยเหลือสามารถดำรงชีวิตในสังคมร่วมกับบุคคลอื่นได้
	สำนักปลัด


      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 2  สาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.
	โครงการด้านสาธารณสุข
	เพื่อเป็นการส่งเสริมการป้องกันการเกิดโรคในพื้นที่
	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
	20,000
	-
	-
	ลดการเกิดโรคระบาด
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
	จัดทำกิจกรรมตามแผน ศสมช.
	60,000
	-
	-
	ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง
	อบรม อสม.
	30,000
	-
	-
	เป็นการเพิ่มศักยภาพ ของ อสม.ในพื้นที่
	สำนักปลัด

	
	
	สร้างสัมพันธภาพที่ดีของ อสม.ในพื้นที่ 
	จัดงานวัน อสม.
	20,000
	-
	-
	อสม. มีกำลังใจในการทำงาน
	สำนักปลัด

	2.
	โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
	เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
	อาสาดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
	20,000
	-
	-
	ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง
	สำนักปลัด

	3.
	โครงการอุดหนุนกองทุน
หลักประกันสขุภาพ
	เพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
	จัดทำกิจกรรมตามแผน สปสช.
	400,000
	-
	-
	ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด

	4.
	โครงการอุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบลมะม่วง
สองต้น
	เพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านสวัสดิการแก่ประชาชนในพื้นที่
	ประชาชนในพื้นที่ 
หมู่ที่ 1-6 ได้รับสวัสดิการในด้านต่างๆอย่างทั่วถึง
	100,000
	-
	-
	ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 3  การกีฬาและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.
	โครงการด้านกีฬาและนันทนาการ
	ส่งเสริมการเล่นกีฬาและความสามัคคีระหว่างหมู่บ้าน
	แข่งขันกีฬา อบต.ตำบลมะม่วงสองต้นต้านภัยยาเสพติดเกมส์
	250,000
	-
	-
	เยาวชนใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด
	สำนักปลัด

	
	
	ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
	100,000
	
	
	ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐาน
	สำนักปลัด

	
	
	ส่งเสริมการออกกำลังกาย
กิจกรรมการเข้าจังหวะ
	จัดตั้งชมรมแอร์โรบิค
	100,000
	
	
	ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกาย
	สำนักปลัด

	
	
	ส่งเสริมการเล่นกีฬาและสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่บ้าน
	จัดตั้งศูนย์กีฬาประจำตำบล
	200,000
	
	
	เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3  การกีฬาและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	ส่งเสริมการเล่นกีฬาและความสามัคคีระหว่างหมู่บ้าน
	อุดหนุนกีฬา  รร.วัดมะม่วงสองต้นและวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 
	40,000
	40,000
	40,000
	เยาวชนใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับประชาชนรับทราบ
	ปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าว หมู่ที่ 1-6
	500,000
	500,000
	500,000
	ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารได้ทั่วถึงทั้งตำบล
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อใช้ในการนำเต้นกิจกรรมเข้าจังหวะ
	จัดทำเวที
	15,000
	15,000
	15,000
	ส่งเสริมการออกกำลังกาย
	สำนักปลัด

	
	
	ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย
	สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
 จำนวน 1 สนาม
	200,000
	200,000
	200,000
	โรงเรียนมีสนามกีฬาใช้ในการทำกิจกรรมและเล่นกีฬา
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3  การกีฬาและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	-ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย  
-ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่สถานที่ราชการ โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น
	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการเล่นกีฬาบริเวณลานกีฬา
เอนกประสงค์
	100,000
	-
	-
	ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่สถานที่ราชการ โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น
	สำนักปลัด

	
	
	- เพื่อส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
	-อุดหนุนหน่วยงานต่างๆ
	50,000
	-
	-
	เป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 4  ศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.
	โครงการด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์
	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานวันสำคัญต่างๆของชาติ เช่น งาน  5  ธันวามหาราช , 12 สิงหามหาราชินี 
	200,000
	200,000
	200,000
	ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับประเพณี  
	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี  เช่น  งานวันสงกรานต์
	200,000
	200,000
	200,000
	ราษฎรเข้าร่วมงานประเพณี วัฒนธรรม
และศาสนา
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
	อนุรักษ์ ฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีงานเดือนสิบ
	200,000
	200,000
	200,000
	ข้าราชการ ประชาชนร่วมกันสืบสานประเพณี วัฒนธรรม
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 4  ศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
	สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
	100,000
	100,000
	100,000
	ข้าราชการ ประชาชนร่วมกันสืบสานกิจกรรมทางศาสนา
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อพัฒนาจิตใจของเด็กและเยาวชน
	อุดหนุนการสอนจริยธรรมของวัดราษฏร์ประดิษฐ์ 
	20,000
	20,000
	20,000
	เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การดำเนินชีวิต
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อพัฒนาจิตใจของเด็กและเยาวชน
	อุดหนุนการสอนจริยธรรมของมัสยิด
นูรุลฮูดา หมู่ที่ 6
	20,000
	20,000
	20,000
	เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การดำเนินชีวิต
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อส่งเสริม-ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ
	อุดหนุนวันผู้สูงอายุ วัดราษฎร์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 1
	20,000
	20,000
	20,000
	เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันผู้
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม
	จัดซื้ออุปกรณ์กลองยาว ครบชุด หมู่ที่ 1-6
	20,000
	20,000
	20,000
	ข้าราชการ ประชาชนร่วมกันสืบสานประเพณี วัฒนธรรม
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 4  ศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	เพื่อพัฒนาจิตใจของเด็กและเยาวชน
	อุดหนุนการสอนจริยธรรมของ รร.วัดราษฎร์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 และ รร. วัดมะม่วง -สองต้น หมู่ที่ 6
	20,000
	20,000
	20,000
	เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การดำเนินชีวิต
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
	จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
	20,000
	20,000
	20,000
	เด็กและเยาวชนตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
	จัดกิจกรรมลานสร้างสรรค์ของเยาวชน
	100,000
	100,000
	100,000
	เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือ
	ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
	10,000
	10,000
	10,000
	เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 4  ศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	เพื่อพัฒนาจิตใจของเด็กและเยาวชน
	พัฒนาคุณธรรม อมรมทักษะชีวิต
	30,000
	30,000
	20,000
	เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การดำเนินชีวิต
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว 
	จัดกิจกรรมครอบครัว
สีขาว
	10,000
	10,000
	10,000
	สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อให้เยาวชนเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ
	อุดหนุนวันผู้สูงอายุ 
หมู่ที่  1-6
	20,000
	20,000
	20,000
	เยาวชนตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	อุดหนุนหน่วยงานต่างฯ
	50,000
	50,000
	50,000
	เป็นการอนุรักษ์ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.
	โครงการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ อปพร.
	ฝึกทบทวน  อปพร.
	100,000
	100,000
	100,000
	สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ กรณีเกิดภัยธรรมชาติ
	จัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์
	100,000
	100,000
	100,000
	สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม
	ติดตั้งกระจกโค้งในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น
	500,000
	100,000
	100,000
	ลดอัตราการเกิดอุบัติของประชาชนในพื้นที่
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ กรณีเกิดภัยธรรมชาติ
	จัดซื้อรถกู้ภัยเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์
	800,000
	800,000
	800,000
	สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม
	จัดทำจุดชะลอความเร็วของรถ 
	50,000
	50,000
	50,000
	สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ อปพร.
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์  ดับเพลิงตามสถานที่ชุมชน
	50,000
	-
	-
	สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
	ติดตั้งกล้องวงจรปิดในสถานที่ราชการ
	50,000
	-
	-
	สถานที่ราชการมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม
	ติดตั้งไฟจราจร (ระบบแสงอาทิตย์)
	50,000
	-
	-
	ลดอัตราการเกิดอุบัติของประชาชนในพื้นที่
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อให้ราษฎรได้ทราบถึง
บทบาทและหน้าที่ของ
อปพร.
	จัดงานวัน อปพร.
	10,000
	10,000
	10,000
	ประชาชนเห็นความสำคัญของ 
อปพร.
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ติดตั้งป้ายต่างฯในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น
	200,000
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
	ส่วนโยธา


      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ 1 การศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.
	โครงการด้านการศึกษา
	ส่งเสริมการศึกษาและสร้างจิตสำนึกรักการเรียนแก่เด็กเล็ก
	มอบวุฒิบัตรการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	10,000
	10,000
	10,000
	สร้างแรงบันดาลให้เด็กสนใจในการเรียน
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อให้ศูนย์มีความพร้อมส่งเสริมพัฒนาการด้านเล็ก
	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	20,000
	20,000
	20,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อมการเรียนการสอน
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
IQ และ  EQ
	จัดซื้อวัสดุ, ครุภัณฑ์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	30,000
	30,000
	30,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อมการเรียนการสอน
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันเพียงพอถูกหลักโภชนาการ
	ให้ความช่วยเหลืออาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
	100,000
	100,000
	100,000
	นักเรียนมีอาหารเพียงพอตลอดภาคเรียน
	สำนักปลัด

	
	
	ให้การสงเคราะห์มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจน
	มอบทุนการศึกษา
	10,000
	10,000
	10,000
	นักเรียนมีทุนการศึกษา
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ 1 การศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	เพื่อให้นักเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนกรสอน
	ให้ความช่วยเหลือวัสดุครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่ในพื้นที่
	100,000
	100,000
	100,000
	นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษา
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อให้นักเรียนมีวัสดุ คอมพิวเตอร์ ใช้อย่างเพียงพอ
	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นและโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 
	100,000
	-
	-
	นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษา
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมอาชีพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.
	โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ
	เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยราคาถูก
	จัดตั้งกองทุนปุ๋ย 
เพื่อการเกษตร
	50,000
	50,000
	50,000
	เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังหักต้นทุนการผลิต
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
	สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่ หมู่ที่ 1-6
	30,000
	30,000
	30,000
	กลุ่มอาชีพมีทุนมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อให้ศูนย์บริการมีความพร้อมในการบริการประชาชน
	สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ประจำตำบลมะม่วงสองต้น
	30,000
	30,000
	30,000
	ประชาชนได้รับความรู้ทางการเกษตรและพัฒนาอาชีพ
	สำนักปลัด

	
	
	ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพิ่มรายได้
	ฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 1-6

	20,000
	20,000
	20,000
	กลุ่มแม่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	
	
	ลดต้นทุนการผลิต
	สาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์
	30,000
	30,000
	30,000
	กลุ่มแม่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมอาชีพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้
	-ส่งเสริมอาชีพการเกษตร(ปลูกพืช,เลี้ยงสัตว์,ประมง)
	100,000
	100,000
	100,000
	เกษตรมีรายได้เพิ่มแก้ปัญหาความยากจน
	สำนักปลัด

	
	
	
	- ส่งเสริมการพัฒนากลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจ
	5,000
	5,000
	5,000
	สมาชิกมีรายได้เพิ่ม
สามารถประกอบอาชีพได้
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 2  จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.
	โครงการด้านจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
	เพื่อให้มีน้ำเพียงพอในการเกษตรทุกฤดูกาล
	ทำการขุดลอกคลองท่าดี
	500,000
	-
	-
	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอในการทำเกษตร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อกักเก็บน้ำและชะลอการไหลของน้ำ
	สร้างฝายน้ำล้นในพื้นที่
ตำบลมะม่วงสองต้น
	100,000
	-
	-
	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอในการทำเกษตร
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่
	กำจัดวัชพืช
	70,000
	-
	-
	ลดปัญญาน้ำท่วมขังในพื้นที่
	ส่วนโยธา

	
	
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้เพียงพอในการทำการเกษตร
	ทำการขุดลอกคลองส่งน้ำชลประทาน
	50,000
	-
	-
	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอในการทำเกษตร
	ส่วนโยธา


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 2  จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	
	
	ป้องกันการพังทลายของดิน
	ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
	20,000
	20,000
	20,000
	แก้ปัญหาการพังทลายของดิน
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อความสวยงาม
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน (ปลูกต้นไม้)

	20,000
	20,000
	20,000
	เพื่อความสวยงาม
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อลดการใช้สารเคมี
	รณรงค์ลดการใช้สารเคมี
	10,000
	10,000
	10,000
	ปลอดภัยจากสารพิษ
เกษตรอินทรีย์
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อให้มีน้ำใช้ในด้านการเกษตร
	ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล
	500,000
	500,000
	500,000
	เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร
	ส่วนโยธา


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 1 สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.
	โครงการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณริมคลองชลประทาน
	ปลูกต้นไม้บริเวณริมคลองชลประทาน 
หมู่ที่  1-2

	20,000
	20,000
	20,000
	หมู่บ้านมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาด
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 
	20,000
	20,000
	20,000
	ทุกหมู่บ้านมีความสะอาดเป็นระเบียบน่าอยู่น่าอาศัย
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่ออนุรักษ์ริมคลองท่าดี
	ฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์ลำคลองท่าดี

	10,000
	-
	-
	ลำคลองท่าดีสะอาดยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 2  การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.
	โครงการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
	เพื่อรักษาแม่น้ำ ลำคลองให้สะอาด ใช้น้ำได้ตลอดไป
	รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง
	20,000
	20,000
	20,000
	น้ำสะอาดปราศจากเชื้อโรค
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อลดปัญหามลพิษจากขยะ
	รณรงค์การคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

	20,000
	20,000
	20,000
	ท้องถิ่นสะอาดมากขึ้น
	สำนักปลัด

	
	
	จัดเก็บขยะพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น

	จัดซื้อถังขยะ
	10,000
	10,000
	10,000
	ท้องถิ่นสะอาดมากขึ้น
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง

แนวทางที่ 1  พัฒนาบุคลากร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.
	โครงการด้านการพัฒนาบุคลากร
	เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการ
	ส่งเสริมการศึกษาต่อ
	100,000
	100,000
	100,000
	เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการ

	จัดอบรมพนักงาน
	20,000
	20,000
	20,000
	เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การทำงานแก่พนักงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ

	ศึกษาดูงาน
	10,000
	10,000
	10,000
	ได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงาน
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง

แนวทางที่ 2  พัฒนาการบริหาร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.
	โครงการด้านการพัฒนาการบริหาร
	เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของ อบต.
	สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
	30,000
	30,000
	30,000
	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของ อบต.
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อให้มีครุภัณฑ์สำนักงานเพียงพอในการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ
	จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน
	50,000
	50,000
	50,000
	อบต.มีความพร้อมในการบริการประชาชน
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อบริการจัดเก็บภาษีจากประชาชน ในแต่ละหมู่บ้าน
	จัดเก็บภาษีนอกสถานที่
	20,000
	20,000
	20,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการชำระภาษี,เก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อนำบริการด้านต่างๆจากส่วนราชการให้บริการแก่ระชาชนในตำบล
	อบต.พบประชาชน
	30,000
	30,000
	30,000
	ประชาชนได้รับบริการที่ดีและทั่วถึง
	สำนักปลัด


     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง

แนวทางที่ 2  พัฒนาการบริหาร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	2.
	โครงการวันท้องถิ่นไทย
	เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของ อบต.ในเขตอำเภอเมือง
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง
	20,000
	-
	-
	บุคลากรในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน
	สำนักปลัด


 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง

แนวทางที่ 3  พัฒนาการบริการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.
	โครงการด้านการพัฒนาการบริการ
	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริการประชาชนของ อบต.
	จัดทำคู่มือบริการประชาชน
	20,000
	20,000
	20,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการ
	สำนักปลัด

	2.
	โครงการอุดหนุนปรับปรุงสถานที่
กลางศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
	เพื่อพัฒนาศูนย์บริการให้มีความพร้อมการให้บริการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
	ปรับปรุงสถานที่กลางศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อ-

จัดจ้าง
	15,000
	-
	-
	ประชาชน ได้รับความสะดวกในการขอข้อมูลข่าวสารราชการ
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อพัฒนาศูนย์บริการให้มีความพร้อมการให้บริการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
	ปรับปรุงระบบการรับข้อมูลข่าวสาร
(เสียงตามสาย หมู่ที่  5)
	20,000
	-
	-
	ประชาชน ได้รับความสะดวกในการขอข้อมูลข่าวสารราชการ
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อให้บริการประชาชน
	ก่อสร้างห้องน้ำ
	200,000
	-
	-
	ประชาชน ได้รับความสะดวกในการในการใช้บริการ
	สำนักปลัด


      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง

แนวทางที่ 3  พัฒนาการบริการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	3.
	โครงการสนับสนุนนโยบายส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมืองของรัฐบาล
	เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น
	20,000
	-
	-
	ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
	สำนักปลัด

	4.
	โครงการจัดตั้งวิทยุชุมชน
	เพื่อบริการด้านข้อมูลข่าวสารและความบันเทิง
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น
	500,000
	-
	-
	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง

แนวทางที่ 4  การมีส่วนร่วมของประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.
	โครงการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
	เพื่อทราบความต้องการของประชาชนและจัดทำแผนพัฒนา โยการมีส่วนร่วมจากประชาชน
	จัดเวทีประชาคม
	15,000
	15,000
	15,000
	เพื่อพัฒนาตำบลให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อให้ประชาชนรับทราบบทบาทหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
	ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
	10,000
	10,000
	10,000
	ประชาชนได้รับความรู้เรื่องประชาธิปไตย
	สำนักปลัด

	
	
	เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงภัยของยาเสพติด
	ฝึกอบรมต้านภัยยาเสพติด
	10,000
	10,000
	10,000
	เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจถึงภัยของยาเสพติด
	สำนักปลัด


ส่วนที่  5 บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2555
	ปี 2556
	ปี 2557
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1  การคมนาคมขนส่ง
แนวทางที่  2  ประปา
แนวทางที่ 3  ไฟฟ้า
แนวทางที่ 4  การวางท่อระบายน้ำ ก่อสร้างคู  
                     ระบายน้ำและขุดลอกคลอง

แนวทางที่ 5  การก่อสร้างสะพาน


	5
3
4
4
2

	13,810,000
100,000
1,600,000
3,700,000
1,900,000
	-
-
-
-
-


	-
-
-
-
-


	-
-
-
-
-
	-
-
-
-
-
	5
3
4
4
2

	13,810,000
100,000
1,600,000
3,700,000
1,900,000

	รวม
	18
	21,110,000
	-
	-
	-
	-
	18
	21,110,000


ส่วนที่  5 บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2555
	ปี 2556
	ปี 2557
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	2. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 แนวทางที่ 1  ส่งเสริมสวัสดิการและสังคม
                       สงเคราะห์
แนวทางที่   2   สาธารณสุข

 แนวทางที่  3  การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่   4  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
                      จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
                      ท้องถิ่น
แนวทางที่  5  ความปลอดภัยในชีวิตและ 
                      ทรัพย์สิน
	1
4
1
1

1
	560,000
650,000
1,555,000

1,040,000

1,910,000
	-
-
1
1

1
	-
-
755,000
990,000

10,000
	-
-
1
1

1
	-
-
755,000
990,000
10,000
	1
4
3
3
3

	560,000

650,000

3,065,000

3,020,000
2,030,000

	รวม
	8
	5,715,000
	3
	1,755,000
	3
	1,755,000
	14
	9,325,000


ส่วนที่  5 บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2555
	ปี 2556
	ปี 2557
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	3. การพัฒนาด้านการศึกษา
    แนวทางที่ 1  การศึกษา

	1
	370,000
	1
	270,000
	1
	270,000
	3
	910,000

	รวม
	1
	370,000
	1
	 270,000
	1
	270,000
	3
	910,000


ส่วนที่  5 บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2555
	ปี 2556
	ปี 2557
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    แนวทางที่ 1  ส่งเสริมอาชีพ
    แนวทางที่  2  จัดหาแหล่งน้ำเพื่อ
                           การเกษตร

	1

1
	265,000

1,270,000
	1
1
	265,000

550,000
	1

1
	265,000

550,000
	3
3
	795,000

2,370,000

	รวม
	2
	1,535,000
	2
	815,000
	2
	815,000
	6
	3,165,000


ส่วนที่  5 บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2555
	ปี 2556
	ปี 2557
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
    แนวทางที่ 1  สร้างจิตสำนึกการรักษา
            สิ่งแวดล้อมและทรัพย์กรธรรมชาติ
    แนวทางที่  2  จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่ง
                           ปฏิกูล    

	1
1

	50,000

50,000


	1
1
	40,000

50,000
	1
1
	40,000

50,000
	3
3

	130,000

150,000

	รวม
	2
	100,000
	2
	90,000
	2
	90,000
	6
	280,000


ส่วนที่  5 บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555– 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2555
	ปี 2556
	ปี 2557
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	6. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง
    แนวทางที่ 1  พัฒนาบุคลากร
    แนวทางที่  2  พัฒนาการบริหาร
    แนวทางที่  3  พัฒนาการบริการ
    แนวทางที่  4  การมีส่วนร่วมของ 
                          ประชาชน

	1
2
3
1

	130,000

150,000

775,000

35,000
	1
1
1
1

	130,000

130,000

20,000

35,000
	1
1
1
1

	130,000

130,000

20,000

35,000
	3
4
5
3

	390,000

410,000

815,000

105,000

	รวม
	7
	1,090,000
	4
	315,000
	4
	315,000
	15
	1,720,000


ส่วนที่  6

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
6.1 องค์กรรับผิดชอบในการติตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   หมวด 6 ข้อ 28  กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน




3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน



5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน







โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ และคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน
4. แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
6.2 การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

รูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการนั้นได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้ การติดตาม (Monitoring) เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  ในขณะที่ การประเมินผล (Evalaution)  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553)

[image: image3.png]



คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสามปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีฯ
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 
(1) ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม-ธันวาคม)
(2)  ไตรมาสที่ 2  (มกราคม-มีนาคม)
(3)  ไตรมาสที่ 3  (เมษายน-มิถุนายน)
(4)  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1  2551
	ปีที่ 2   2552

	ปีที่  3  2553
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. ด้านการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. ด้านเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ด้านสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	
	
	
	


4.  จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1  2551
	ปีที่ 2   2552

	ปีที่  3  2553
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. ด้านการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. ด้านเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ด้านสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	
	
	
	


5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี .......................
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนิน
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. ด้านการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. ด้านเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ด้านสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี  .........................
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	
	
	
	
	
	

	2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	
	
	
	
	
	

	3. ด้านการศึกษา
	
	
	
	
	
	

	4. ด้านเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	
	

	5. ด้านสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	

	6. ด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
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ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ....................
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินงาน
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	


4. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.3 การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แล้วรายผล เสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(((((((((((((
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น











